**Информация по расходам бюджетных средств, выделенных в 2018 году на проведение мероприятий**

 **по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения учреждений социального обслуживания населения**

**с 01.01.2018 г. по 01.06.2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сумма выделенных бюджетных средств**  **по целевой статье 0320041340****«Расходы на проведение мероприятий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения учреждений социального обслуживания населения»****(Распоряжение КСП СПб****826-р от 13.12.2017 г)** | **Мероприятия** **«дорожной карты»****(Распоряжение КСП СПб** **876-р от 19.12.2017),** **на которые планируется расходование выделенных бюджетных средств по целевой статье 0320041340** | **Размер израсходованных денежных средств**  **по целевой статье 0320041340****(заключенные контракты)**  | **)** |  |  |
|  | **№ контракта;****дата заключения****контракта** | **Сумма контракта** | **Сроки исполнения контракта** |
| 970 000,00 | Обустройство дверей корпуса № 1 помещений табличками с шрифтом Брайля. (пункт 3). Нанесение тактильной разметки на путях передвижения инвалидов в корпусах № 1 и № 2 (пункт 4)  | 895343 от 26.02.18 | 70 085,00 | 14.03.18 |  |  |  |
| Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности.*Мероприятие не входило в "Дорожную карту*", выполнено по акту проверки исполнения мероприятий по повышению показателей доступности для инвалидов (Нечаев А.С) от 21.03.2018г. копия акта прилагается.**Дополнительное мероприятие включить в дорожную карту.** | 62 от 07.05.18 | 22 500,00 | 14.05.18 |  |  | . |
|  | Обустройство подъемного оборудования (вертикального подъемника) в корпусе № 2. (пункт 5). | 930573 от 23.04.18 | 355 289,28 | 22.05.18 |  |  |  |
| **Экономию от проведенных мероприятий планируется потратить на Мероприятия не вошедшие в Дорожную карту:**Проведение данных мероприятий планируется в 3 квартале 2018 года.1. Закупка антискользящего покрытия на поверхность пандуса.2. Закупка крючков для тростей.3. Закупка ограничительных линии (ленты). *Размер ориентировочной экономии после проведения всех мероприятий составит около 100 000 рублей.*  |